|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Korisnička Priča | Prioritet | Sprint | Status | Autor |
| 1 | Kao administrator definišem opšte korake Scrumm metodologije da bih omogućili efikasnu kolaboraciju tima. | 1 | 1 | Complete | Samir Talović |
| 2 | Kao administrator planiram projekte I definišem ciljeve I prioritete radi usredsređivanja ciljeva tima | 2 | 1 | Complete | Ertan Muslić |
| 3 | Kao administrator upravljam zahtevima, razvojom iteracija, praćenje I procenu projektnih performansi radi potvrđivanja kvaliteta odrađenih fajlova | 2 | 1 | Complete | Omer Sadiković |
| 4 | Kao administrator predstavlljam dokumente za praćenje I implementacije Scrumm metodologije zbog standardizacije projekta (I-Deo) | 3 | 1 | Complete | Aiša Martinović |
| 5 | Kao administrator predstavlljam dokumente za praćenje I implementacije Scrumm metodologije zbog standardizacije projekta (II-Deo) | 3 | 1 | Complete | Eldina Kalić |
| 6 | Kao administrator predstavljame Analizu ciljeva radi opšteg definisanja projekta | 1 | 2 | Complete | Samir Talović |
| 7 | Kao administrator predstavljam Pripremnu analizu da bi ustanovili korake za izvršavanje projekta | 2 | 2 | Complete | Aiša Martinović |
| 8 | Kao administrator predstavljam SWOT analizu da bi smo ustanovili prepreke na koje ćemo naići tokom izrade projekta | 2 | 2 | Complete | Ertan Muslić |
| 9 | Kao administrator predstavljam Opsti document koji ce nam odrediti opste, specificne ciljeve kao i rezultate | 1 | 3 | Complete | Omer Sadiković |
| 10 | Kao administrator predstavljam Analizu Snaga kao document koji nam govori koje su strane kompanije zainteresovane | 2 | 3 | Complete | Ensar Musabegović |
| 11 | Kao administrator predstavljam drugu verziju analize ciljeva i problema kao dopunski document prvoj verziji | 3 | 3 | Complete | Eldina Kalić |
| 12 | Kao administrator predstavljam Opsti document koji ce nam odrediti opste, specificne ciljeve kao i rezultate v2 | 1 | 4 | Complete | Omer Sadiković |
| 13 | Kao administrator predstavljam Opsti document koji ce nam odrediti opste, specificne ciljeve kao i rezultate v3 | 1 | 4 | Complete | Ertan Muslić |
| 14 | Kao administrator predstavljame Analizu ciljeva v3 radi opšteg definisanja projekta | 2 | 4 | Complete | Ensar Musabegović |
| 15 | Kao administrator predstavljam logicke okvire kao celokupno sumiranje svih nasih dosadasnjih aktivnosti | 1 | 5 | Complete | Samir Talovic |
| 16 | Kao administrator predstavljam logicke okvire v2 kao celokupno sumiranje svih nasih dosadasnjih aktivnosti | 1 | 6 | Complete | Ertan Muslic |
| 17 | Kao administrator predstavljam logicke okvire v3 kao celokupno sumiranje svih nasih dosadasnjih aktivnosti | 1 | 7 | Complete | Omer Sadikovic |
| 18 | Kao administrator predstavljam logicke okvire v4 kao celokupno sumiranje svih nasih dosadasnjih aktivnosti | 1 | 8 | Complete | Eldina Kalic |
| 19 | Kao administrator predstavljam logicke okvire v5 kao celokupno sumiranje svih nasih dosadasnjih aktivnosti | 1 | 9 | Complete | Aisa Martinovic |
| 20 | Kao administrator prestavljam budzet projekta koji prestavlja koliko smo ukupno novca potrosili za odredjene potrebne stvari | 1 | 10 | Complete | Ertan Muslic |
| 21 | Kao administrator prestavljam budzet projekta koji prestavlja koliko smo ukupno novca potrosili za odredjene potrebne stvari | 1 | 11 | Complete | Ensar Musabegovic |
| 22 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  POCETAK | 1 | 12 | Complete | Samir Talovic |
| 23 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  D SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Omer Sadikovic |
| 24 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  E SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Ertan Muslic |
| 25 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  F SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Samir Talovic |
| 26 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  G SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Aisa Martinovic |
| 27 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  H SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Eldina Kalic |
| 28 | Kao administrator predstavljam zavrsni document kao projekciju logickih okvira –  I SEKCIJA | 1 | 12 | Complete | Samir Talovic |